工作安排表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作项目 | 计划天数 | 开始时间 | 截止时间 | 负责人员 | 备注 |
| 团队分工，项目规划 | 2天 | 11.9 | 11.10晚上24点前 | 陈彧齐 | 1. 写完alpha冲刺各项工作成员的具体需求与任务 2. 并拟好的大纲 |
| 规格/原型迭代记录表 | 从项目开始到结束 | 11.9 | - | 陈彧齐 | 按照《软件需求说明书》3.3.2迭代/更新日志的规范化 |
| 冲刺计划文档 | 2天 | 11.9 | 11.10晚上24点前 | 陈彧齐 |  |
| UI原型完善与优化 | 13天 | 11.9 | 11.22 | 李玮杰 | 优化已完成的原型，与前端组和后端组交接任务 |
| vlog拍摄 | 13天 | 11.9 | 11.22中午14点前 | 杨啟超 | 1. 有BGM 2. 展示冲刺计划 3. 时长为5分钟 4. 并展示开发过程与人员交互过程 5. 可以组员单独拍摄然后整合 |
| 各类文档撰写 | 13天 | 11.9 | 11.22中午14点前 | 陈彧齐  其余组员（辅助） | 冲刺随笔由组员提供汇报内容，并交由组长撰写 |
| 产品测试 | 13天 | 11.9 | 11.23日 | 杨啟超 | 负责黑盒测试 |
| 美工辅助 | - | - | - | 陈彧齐  赵睿言  杨啟超 | 根据前后端需求安排工作 |
| 博客编写 | 1天 | 11.22 | 11.22晚上23点前 | 陈彧齐 |  |
| 后端开发 | 13天 | 11.10 | 11.22中午23点前 | 黄涛  罗喆  周源韬  陈彧齐（辅助）  袁帅（辅助） | 1. 详细工作内容参考《软件需求说明书》2.6功能实现类图 2. 具体安排见之后撰写的《后端开发分工规划表》 |
| 前端开发 | 13天 | 11.10 | 11.22中午14点前 | 袁帅  朱亚城  赵睿言  胡文静  李玮杰（辅助）  陈彧齐（辅助） | 1. 详细工作内容参考《软件需求说明书》2.6功能实现类图 2. 具体安排见之后撰写的《前端开发分工规划表》 |
| 前后端内容整合 | 3天 | 11.19 | 11.22中午14点前 | 全体成员 | 整合后应进行白盒测试 |
| GitHub仓库管理 | 从项目开始至结束 | 11.10 | 11.22日 | 陈彧齐 |  |
| 制作PPT | 1天 | 11.19晚 | 11.20开课前 | 陈彧齐 |  |
| 答辩 | - | 11.20上课 | - | 陈彧齐 |  |

前端安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 模块描述 | 负责人员 | 备注 |
| 1 | 小程序视图端的编写和逻辑层总体框架的构建 | 袁帅 |  |
| 2 | 小程序项目管理功能逻辑层上的深层实现与前后端接口的对接 | 朱亚城 |  |
| 3 | 小程序项目创建与个人信息功能逻辑层上的深层实现与前后端接口的对接 | 赵睿言 |  |
| 4 | 小程序教程查询与发现功能逻辑层上的深层实现与前后端接口的对接 | 胡文静 |  |
| 5 | 为小程序视图端的编写提供美工和原型设计层面的支持 | 李玮杰 |  |

后端安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 模块描述 | 负责人员 | 备注 |
| 1 | 程序主数据库系统的创建与函数教程、用户文件，用户项目子系统的创建 | 周源韬  陈彧齐（辅助） |  |
| 2 | 管理员功能的实现（对数据库信息的增、删、改、查） | 黄涛  罗喆 |  |
| 3 | 数据库与前端的接口连接 | 全体后端人员 |  |